Designação do projeto | Recuperação dos Edifícios do Bairro da Avenida 25 de Abril, situados no aglomerado urbano de Santo António das Areias

Código do projeto |ALT20-06-4943-FEDER-000015

Objetivo principal |Promover a integração social e combater a pobreza e qualquer discriminação

Região de intervenção | Alto Alentejo – Concelho de Marvão – Freguesia de Santo António das Areias

Entidade beneficiária | Casa do Povo de Santo António das Areias

Data da aprovação |02-08-2018

Data de início |22-02-2019

Data de conclusão |29-06-2021

Custo total elegível |225 821,09 €

Apoio financeiro da União Europeia |191 947,94 €

Objetivos, atividades e resultados esperados

Esta candidatura visou atuar nas comunidades mais desfavorecidas do Concelho de Marvão, procurando implementar respostas de requalificação sócio urbanística, num enquadramento de proximidade com a população-alvo. A integração social passa pela construção de uma sociedade mais justa, mais equitativa e tolerante, mais solidária e cooperante, que respeite a diversidade e promova a igualdade de oportunidades, independentemente do género, raça, cor ou crença.

A presente Operação visou a recuperação dos cinco edifícios que constituem o Bairro da Avenida 25 de Abril, num total de 40 fogos, dos quais 4 estão devolutos, com o objetivo de os dotar de condições adequadas de habitabilidade, salubridade e segurança. A população residente, composta por 36 agregados familiares, totalizando 75 pessoas, vive com grandes dificuldades económicas e financeiras propiciadas por auferirem baixos rendimentos ou por serem desempregados de longa duração, onde se registam alguns casos de pobreza e exclusão social.

Sobre as Metas e Indicadores de Realização e de Resultado da Operação:

- Espaços reabilitados em áreas urbanas: 1.180,00 m2 (40 fogos);

- Aumento do grau de satisfação dos residentes nas áreas de intervenção: 9 (de 1 a 10).